zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
w ramach RPO WD 2014 - 2020

Jordanów Śląski, dnia 15.07.2021 r.

ZP.GN.271.5.7.2021

**Uczestnicy postępowania**

***Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym - bez negocjacji pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie”.***

**Korekta zapisu w SWZ – nr 3**

Stosownie do art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający wprowadza następujące korekty i uzupełnienia do SWZ.

1. W Załączniku Nr 12 projekt umowy § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wykonanie zamówienia zostanie zrealizowane najpóźniej:

wymiana stolarki okiennej: do dnia 30.09.2021 r.;

wymiana stolarki drzwiowej: do dnia 30.09.2021 r.

Wykonawca będzie realizował prace uciążliwe w okresie od lipca 2021 r. do końca sierpnia 2021 r., czyli w czasie wakacji szkolnych.”

1. W Załączniku Nr 12 projekt umowy § 7 ust.10 otrzymuje brzmienie: „Podstawą płatności na rzecz Wykonawcy będą okresowe protokoły odbioru - Raporty z Wykonanych Czynności (RWC), w tym raport końcowy, wystawiane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu (przewiduje się, że Wykonawca wystawi nie więcej niż jeden raport końcowy oraz może wystawić kilka raportów częściowych i faktur częściowych do każdego z punktów a i b zakresu prac określonego w § 7, ust. 1, adekwatnie do stanu zaawansowania prac i zakresu wykonanych robót).

*Wójt Gminy Jordanów Śląski*

 */-/ Paweł Filipczak*