Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
w ramach RPO WD 2014 - 2020

Jordanów Śląski, dnia 30.03.2022 r.

ZP.GN.271.4.2022.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Nazwa Zadań: 	„Zadanie I. Docieplenie ścian zewnętrznych w segmentach A, B i C Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej oraz Zadanie II. wykonanie docieplenia zewnętrznego dachu dla Świetlicy Wiejskiej (GOK) w postaci systemu zielonego dachu przy ul. Wrocławskiej 55                         w Jordanowie Śląskim”

Zamawiający:	 	Gmina Jordanów Śląski,

ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski.

Tryb postępowania: 	Tryb podstawowy - bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej „PZP”.

Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Wyłącznie Roboty budowlane

Zatwierdził:

Wójt Gminy Jordanów Śląski

/-/ Paweł Filipczak

SPIS TREŚCI

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.	4

2. Tryb zamówienia i podział zamówienia na części	4

3. Informacje o celu zadania, dane obiektów oraz ich charakterystyka energetyczna.	4

3.1	Konstrukcja i technologia – budynki A, B i C oraz GOK (obecnie świetlica wiejska).	5

3.2	Bilans cieplny - budynki A, B i C oraz GOK (obecnie świetlica wiejska).	6

4. Opis Przedmiotu Zamówienia.	8

4.1 Streszczenie zakresu zamówienia.	8

4.2 Szczegółowy opis techniczny zamówienia.	8

Zadanie I. Docieplenie ścian zewnętrznych – część 1-sza Zamówienia	8

Zadanie II. Docieplenie części dachu GOK systemem zielonego dachu – część 2-ga zamówienia	11

4.3.I Przedmiar robót dla Zadania I	11

4.3.II Przedmiar robót dla Zadania II	11

5. Wymagania dotyczące zamówienia w zakresie robót i dokumentacji wykonawczej.	11

6. Wynagrodzenie, rozdział kosztów i zasady rozliczania umowy.	12

7. Ubezpieczenie realizacji umowy.	13

8. Udział podwykonawców.	14

9. Termin związania ofertą i oczekiwany termin wykonania zamówienia.	15

10. Opis sposobu przygotowania ofert oraz podmiotowe środki dowodowe.	16

11. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.	21

12. Opis sposobu obliczenia ceny Zamówienia.	22

13. Przedmiotowe środki dowodowe.	23

14. Warunki udziału w postępowaniu, opis kryteriów i sposobu oceny ofert.	23

14.1. Wymagania minimum – kryteria dostępu.	23

14.2. Uprawnienia, kwalifikacje i zdolności techniczne lub zawodowe – wymaganie minimum.	23

14.3. Sytuacja ekonomiczna oraz pozostałe wymagania co do zdolności Wykonawcy.	23

14.4. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 PZP.	24

14.5. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.	25

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.	26

16. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty	27

17.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	28

18.Wzór umowy.	29

19. Odbiory robót oraz zasady wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy.	29

20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą,	30

21. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich złożenia.	30

22. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.	33

23. Prawo Zamawiającego do unieważnienia postępowania.	34

24. Ochrona danych osobowych.	34

Załączniki do SWZ.	36

Załącznik nr 1 do SWZ. Formularz ofertowy.	37

Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie wykonawcy dotyczące oferowanej gwarancji na materiały i prace budowlane	38

Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia z postępowania.	39

Załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków w postępowaniu.	40

Załącznik nr 5 do SWZ. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.	42

Załącznik nr 6 do SWZ. Oświadczenie – zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby.	43

Załącznik nr 7 do SWZ.  Klauzula informacyjna do Formularza ofertowego.	44

Załącznik nr 8 do SWZ.  Wykaz robót budowlanych.	45

Załącznik nr 9 do SWZ. Oświadczenie RODO.	46

Załącznik nr 10 do SWZ. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.	47

Załącznik nr 11 do SWZ. Oświadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.	48

Załącznik nr 12 do SWZ. Wzór umowy.	49

Załącznik nr 3 do Umowy. Wniosek o akceptację materiałów i urządzeń / Karta Materiałowa.	63

Projekt	63

Dotyczy	63

Wykonawca	63

Zamawiający	63

Załącznik nr 4 do Umowy. Przedmiar robót w zakresie zadania.	65

Załącznik nr 13. do SWZ. Rysunek Nr 1: Elewacja Frontowa – Południowa	69

Załącznik nr 14. do SWZ. Rysunek Nr 2: Elewacja Tylna - Północna	69

Załącznik nr 15. do SWZ. Rysunek Nr 3: Elewacja Zachodnia.	69

Załącznik nr 16. do SWZ. Rysunek Nr 4: Elewacja Wschodnia.	69

Załącznik nr 17. do SWZ. Przedmiar robót w zakresie zadania. 1. Ocieplenie ścian – wersja PDF	69

# 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.

Gmina Jordanów Śląski z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 55, 55-065 Jordanów Śląski,

numer NIP: 914-12-01-515, numer REGON: 931935030,

strona internetowa: www.jordanowslaski.pl, e-mail: ug@jordanowslaski.pl,

adres skrytki na ePUAP: /u755mulo9b/skrytka.

# 2. Tryb zamówienia i podział zamówienia na części

- Tryb podstawowy, stosownie do art. 275 pkt 1ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) – tryb dla zamówień o szacunkowej wartości od 130 000 zł do 5.350.000,00 EUR w zakresie realizacji robót budowlanych, zgodnie z §1 pkt. 2 lit. B) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej       – dotyczy robót budowlanych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

- Zastosowano przeliczeniowy kurs złotego w stosunku do euro, obowiązujący od 1 stycznia 2022 r., wynoszący   4,4536 zł.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy.

- Zamawiający w oparciu o art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych.

- Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 2 części i tym samym dopuszcza możliwość składania ofert częściowych o których mowa w art.  7 pkt 15 ustawy Pzp. Zamawiający nie wprowadza ograniczenia w zakresie liczby części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.

# 3. Informacje o celu zadania, dane obiektów oraz ich charakterystyka energetyczna.

- Zamawiający, Gmina Jordanów Śląski, realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” - ETAP 1-szy, w ramach Osi priorytetowej 3, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2014-2020.

  - Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów, ewentualnie użyte                                         w dokumentacji są podane jako przykładowe i określają minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, ale o nie gorszych parametrach.

  - Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy / Wykonawców, który / którzy przeprowadzi / przeprowadzą docieplenie ścian zewnętrznych i wykona system zielonego dachu na części dachu budynków użyteczności publicznej przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie Śląskim.

- Źródła finansowania zamówienia

Zamówienie jest współfinansowane w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014 – 2020. Poddziałania 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI.

- Konstrukcja i technologia budynków objętych termomodernizacją.

### Konstrukcja i technologia – budynki A, B i C oraz GOK (obecnie świetlica wiejska).

Budynki A, B i C szkoły podstawowej oraz budynek Gminnego Ośrodka Kultury – GOK (obecnie świetlicy wiejskiej), to obiekty zlokalizowane przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie Śląskim stanowiące kompleks budynków wolnostojących:

- rok budowy: 1993,

- lokalizacja: ul. Wrocławska 55 w Jordanowie Śląskim,

- konstrukcja: tradycyjna z elementami uprzemysłowionymi.

Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe ww. segmentów:

1. Powierzchnia użytkowa ogrzewana: 3 768,10 m².

2. Powierzchnia usługowa ogrzewana: 0,00 m².

3. Powierzchnia ruchu ogrzewana: 0,00 m².

4. Powierzchnia ogrzewana: 3 768,10 m².

5. Powierzchnia nieogrzewana: 0,00 m².

6. Powierzchnia całkowita: 3 768,10 m²

7. Kubatura użytkowa ogrzewana: 12 409,59 m³.

8. Kubatura usługowa ogrzewana: 0,00 m³.

9. Kubatura ruchu ogrzewana: 0,00 m³.

10. Kubatura ogrzewana: 12 409,59 m³.

11. Kubatura nieogrzewana: 0,00 m³.

12. Kubatura całkowita: 12 409,59 m³.

13. Liczba lokali: 1.

14. Liczba osób: 318.

15. Średnia wysokość kondygnacji: 3,29 m.

Konieczne jest wykonanie kompleksowego docieplenia ścian zewnętrznych:

- ściana zewnętrzna (segmenty A, B, C budynku szkoły) jest to ściana warstwowa wykonana z cegły pełnej o grubości 25cm, obecnie izolowana styropianem o grubości 8cm, licowana cegłą dziurawką o grubości 12cm, obustronnie otynkowana. Izolacja termiczna jest w złym stanie technicznym, nieszczelna i nieciągła. Ściana zewnętrzna, konstrukcja świetlika segment C, murowana z bloczków gazobetonowych o grubości 24cm, obustronnie otynkowana. Przegrody w średnim stanie technicznym, o niezadowalającej izolacyjności cieplnej, odznaczające się licznymi mostkami termicznymi, nie spełniają aktualnych wymagań WT, Uc>Uc,max; wymagają ocieplenia.

Inwestor nie przewiduje docieplenia ścian zewnętrznych budynku GOK-u, a jedynie termoizolację części dachu budynku Gminnego Ośrodka Kultury (GOK)/Świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie systemu zielonego dachu.

Bilans cieplny i charakterystyczna energetyczna budynków.

### Bilans cieplny - budynki A, B i C oraz GOK (obecnie świetlica wiejska).

Dane podstawowe:

Zapotrzebowanie ciepła określono z uwzględnieniem termomodernizacji budynku.

Założenia do obliczeń

- rodzaj budynku: 									budynek szkolny,

- rodzaj ogrzewania: 	wodno-pompowe, dwururowe, z rozdziałem dolnym,

- obliczeniowe temperatury wody:					55/400C,

- strefa klimatyczna:                                   		II,

- obliczeniowa temperatura zewnętrzna:			180C,

- działanie ogrzewania:								z osłabieniem w nocy,

- temperatura wewnętrzna w salach lekcyjnych	+20 0C.

Współczynniki ciepła przyjęto zgodnie z audytem energetycznym z kwietnia 2019 r. Przyjęto współczynniki po termomodernizacji budynku obecnie realizowanej, planowanej do zakończenia do 11.2022 r.

- współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych:		max. U=0,121 W/(m2 x oK),

- współczynnik przenikania ciepła stropodachu:					max. U=0,149 W/(m2 x oK),

- współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych:			max. U=0,273 W/(m2 x oK),

- współczynnik przenikania ciepła dla podłogi na gruncie:		max. U=1,021 W/(m2 x oK),

- współczynnik przenikania ciepła dla okien:						max. U=0,900 W/(m2 x oK),

- współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych:		max. U=1,30 W/(m2 x oK).

Wszystkie projektowane przegrody oraz zastosowana technika instalacyjna spełniają wymagania izolacyjności cieplnej. Budynek i jego instalacje grzewcze, ciepłej wody użytkowej zaprojektowano w sposób, aby ilość ciepła potrzebna do użytkowania budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem, mogła być utrzymana na racjonalnie niskim poziomie.

Określenie zapotrzebowania ciepła na cele ogrzewania:

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła budynków A, B, C i GOK (obecnie świetlica wiejska) min. Q c.o. = 197,59 kW.

Dane podstawowe:

# 4. Opis Przedmiotu Zamówienia.

### 4.1 Streszczenie zakresu zamówienia.

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać 2 zadania:

- Zadanie I. Docieplenie ścian zewnętrznych w segmentach A, B i C Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim przy ul. Wrocławskiej 55;

- Zadanie II. docieplenie części dachu poprzez wykonanie systemu zielonego dachu dla budynku świetlicy wiejskiej (GOK)

Inwestor nie przewiduje docieplenia ścian zewnętrznych budynku GOK-u.

Inwestor dopuszcza składanie ofert osobno na każde z zadań I i II (dalej zwanych zamiennie częściami postępowania) lub zbiorczo jednej oferty na obydwa zadania ww.

### 4.2 Szczegółowy opis techniczny zamówienia.

#### Zadanie I. Docieplenie ścian zewnętrznych – część 1-sza Zamówienia

Zakres prac obejmuje 3 główne podzadania:

- ocieplenie ścian w gruncie,

- ocieplenie ścian naziemnych,

- wykonanie opaski żwirowej i betonowej.

Podstawa opracowania zakresu zadania:

- Audyt energetyczny budynku z kwietnia 2019r.

Materiały wykorzystane przy sporządzaniu opracowania:

- wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne

- dokumentacja projektowa archiwalna

- audyt energetyczny budynku z kwietnia 2019r.

4.2.1.I. Prace rozbiórkowe, murowe, budowlane.

W zakresie prac rozbiórkowych, murowych i budowlanych należy wykonać:

- demontaż stolarki, krat;

- skucie okładziny cokołowej;

- częściowe skucie tynków;

- rozbiórka daszków;

- rozbiórka rur spustowych, obróbek blacharskich;

- rozbiórka opaski wokół budynku;

- demontaż na czas robót anten, instalacji odgromowej, lamp, zbędnych przewodów (kable, listwy itp.).

Prace demontażowe są konieczne dla możliwości przeprowadzenia właściwych prac ocieplenia ścian.

Opisana stolarka dotyczy przetargu na wymianę stolarki. Nie odnosi się do przetargu na roboty dociepleniowe. Pamiętać należy, iż izolacja termiczna powinna nachodzić na ramę okienną                               i drzwiową 2 cm, aby zlikwidować mostki cieplne.

4.2.2.I. Ściany zewnętrzne - prace ociepleniowe.

W zakresie Zadania I. należy wykonać:

- ocieplenie ścian w systemie ETICS metodą lekko – mokrą.

- zalecane jest zastosowanie materiału dociepleniowego w postaci styropianu o gr. minimalnej 20cm i współczynniku λ= max. 0,031 W/mK, w celu uzyskania współczynnika przenikania ciepła przegrody po dociepleniu U wynoszącego maksymalnie 0,121 W/(m2K) – zgodnie z minimalnymi wymaganiami Audytu Energetycznego inwestycji;

- po montażu styropianu należy otynkować ściany – tu należy zastosować tynk cienkowarstwowy silikonowy samoczyszczący, o odporności na uderzenia min. 130 J, zbrojony mikrowłóknami, na podwójnej siatce do wys.  3m, gr. min. 1,5 mm. Tynk należy pomalować farbą silikonową. Styropian musi nachodzić 2 cm na ramy okienne i drzwiowe;

- dopuszcza się zastosowanie innego materiału dociepleniowego w celu uzyskania Współczynnika U [W/m2K] wynoszącego maksymalnie 0,121;

UWAGA:

Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy oczyścić ciśnieniowo powierzchnie, uzupełnić brakujące tynki. Usunąć anteny, obróbki blacharskie, sprawdzić nośność podłoża. Istniejące przewody pionowe należy schować w izolacji termicznej umieszczając je w niepalnych rurkach PCV i połączyć z istniejącą instalacją odgromową w gruncie. Przed rozpoczęciem układania styropianu należy dokonać badań potwierdzających sprawność istniejącej instalacji odgromowej.  W razie odkrycia spękań ścian po zdjęciu istniejącego styropianu ściany należy w pierwszej olejności naprawić (zszyć).

- ocieplenie ścian cokołowych i w gruncie w systemie ETICS metoda lekko – mokra

- ściany w gruncie (ściany fundamentowe) mają zostać docieplone materiałem dociepleniowym, np. styropianem fundamentowym lub styrodurem XPS o grubości minimalnej 10 cm, a ściany cokołu - styropianem o grubości minimalnej 20cm, o współczynniku λ= max. 0,031W/mK, w celu uzyskania współczynnika przenikania ciepła przegrody po dociepleniu U wynoszącego maksymalnie 0,121 W/(m2K);

- ocieplone styropianem ściany należy wykończyć tynkiem mozaikowym dekoracyjnym;

- dopuszcza się zastosowanie innego materiału dociepleniowego w celu uzyskania Współczynnika U [W/m2K] wynoszącego maksymalnie 0,121;

- ocieplenie ścian miejsc szczególnych.

- podokienniki - styrodur ekstrudowany XPS gr. o λ = max. 0,035 W/mK 3 cm wraz z gzymsami - styrodur ekstrudowany XPS gr. o λ = max. 0,035 W/mK 5 cm;

- zastosować dylatacje systemowe.

Parapet zewnętrzne - płytka Aluminiowa kolor szary – w ramach wykończenia prac dociepleniowych ścian

4.2.3.I. Pozostałe elementy zadania nr I

W zakresie Zadania I. należy wykonać także:

- renowację zadaszenia na konstrukcji stalowej, kraty okienne

- przed pracami dociepleniowymi zdemontować i zamontować ponownie z uwzględnieniem grubości ocieplenia.

- zdemontowane elementy stalowe przed ponownym montażem należy zabezpieczyć / zakonserwować:

    - usunięcie korozji

    - zabezpieczenie antykorozyjne

    - malowanie farbami ftalowymi do stali;

- tynk cienkowarstwowy, silikonowy samoczyszczący

- ściany zewnętrzne: tynk cienkowarstwowy, silikonowy samoczyszczący, o odporności na uderzenia min. 130 J, zbrojony mikrowłóknami, na podwójnej siatce do wys. 3m, gr. min. 1,5 mm;

- farba silikonowa - dwie warstwy.

- część cokołowa: tynk silikonowo żywiczny cokołowy minimalna grubość 3 mm.

- opaskę wokół budynku

- wokół budynku wykonać opaskę o szer. min. 50 cm i głębokości min. 20 cm ze żwiru rzecznego na geowłókninie wykończoną obrzeżem betonowym chodnikowym. W miejscach dojść do budynku odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej:

- malowanie ścian

- ściany tynki dekoracyjne,

- elewacje -tynk i farba silikonowa 	kolor:

    - Ściany - odcień szarości                                          np.                kolor 0887 1,5k

    - Cokół - tynk mozaikowy (odcień szary)              np.               kolor 0936 1,8k

Ostateczna kolorystyka do ustalenia z Inwestorem.

Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów, ewentualnie użyte w dokumentacji są podane jako przykładowe i określają minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, ale o nie gorszych parametrach.

#### Zadanie II. Docieplenie części dachu GOK systemem zielonego dachu – część 2-ga zamówienia

4.2.2.II. System zielonego dachu – opis przedmiotu zamówienia

Przewiduje się wykonanie zabudowy dachu zielonego na części dachu budynku Gminnego Ośrodka Kultury (GOK)/Świetlicy wiejskiej, na zachodniej części budynku, przy wejściu zachodnim do budynku. Przewiduje się wykonanie dachu zielonego ekstensywnego o powierzchni zabudowy 39,19m2, o maksymalnym jednostkowym obciążeniu dachu do 250kg/m2, z wykorzystaniem roślinności niskiej, tj.: rośliny skalne, mchy, trawy, zioła, rozchodniki.

Cel realizacji zadania w ramach części zamówienia: zielone dachy ekstensywne charakteryzują się mniejszą masą zabudowy w stosunku do dachów intensywnych, są dachami nieużytkowymi, nie wymagają regularnej pielęgnacji (1-2 konserwacje masy zielonej w ciągu roku), dodatkowo nie wymagają sztucznego nawadniania poza okresami bezopadowymi, spełniają rolę bardziej ekologiczną aniżeli estetyczną. Do zalet dachu zielonego należą: poprawa mikroklimatu, polepszenie właściwości termoizolacyjnych przegrody z dachem zielonym, a co za tym idzie zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię grzewczą, poprawa gospodarki wodami opadowymi (zatrzymywanie od 30% do 90% wody opadowej oraz zmniejszenie szczytowych odpływów, nawet do 100%), poprawa jakości powietrza (pochłanianie CO2, wydzielanie O2, zmniejszenie powtórnej emisji pyłów zawieszonych i zanieczyszczeń do powietrza), zwiększenie odporności ogniowej pokrycia dachowego, tłumienie hałasu (od 20 dB do 50 dB), zmniejszenie ryzyka mechanicznego uszkodzenia dachu.

### 4.3.I Przedmiar robót dla Zadania I

Przedmiar robót został określony w Załączniku nr 4 do wzoru Umowy. Przedmiar robót w zakresie zadania.

### 4.3.II Przedmiar robót dla Zadania II

Przedmiar nie został opracowany.

# 5. Wymagania dotyczące zamówienia w zakresie robót i dokumentacji wykonawczej.

W części dotyczącej robót budowlanych przedmiot umowy obejmuje pełen zakres robót   rozbiórkowych, robót budowlanych, robót montażowych, usług budowlanych oraz dostaw, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu zgodnie z zapisami SWZ, projektu budowlanego oraz pozostałej dokumentacji załączonej do SWZ, a także zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz innymi obowiązującymi przepisami, jak również z zasadami wiedzy technicznej, w szczególności:

- wynagrodzenie brutto, obejmować będzie obejmować wszelkie prace przygotowawcze, takie jak: projekty, uzgodnienia, opinie - o ile będą wymagane,

- wynagrodzenie brutto, obejmować będzie sporządzoną po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokumentację powykonawczą (w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą – o ile jest wymagana) spełniającą wymogi właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wykonawca dostarczy tę dokumentację Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać spis wszystkich załączonych i ponumerowanych elementów z podziałem na poszczególne branże w tym karty materiałowe. Należy ją wykonać w 1 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w edytowalnej formie elektronicznej.

- Wykonawca pomoże przygotować dane do protokołów przekazania środków trwałych,                w układzie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

# 6. Wynagrodzenie, rozdział kosztów i zasady rozliczania umowy.

Wynagrodzenie brutto zarówno części I-szej jak i II-giej, obejmuje wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, bez względu na faktyczny zakres prac i robót niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, m. in. wykonanie prac projektowych, zagospodarowanie terenu budowy, konieczne uzgodnienia, wykonanie niezbędnych przełożeń sieci, instalacji i likwidacji kolizji, odbiory, uzyskanie atestów, przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń, opłaty urzędowe, zabezpieczenia, przygotowanie dokumentów odbiorowych. W szczególności wynagrodzenie brutto uwzględnia:

  - koszty wykonania niezbędnych opracowań technicznych i prac towarzyszących (o ile są wymagane),

  - koszty uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych i warunków technicznych (o ile są wymagane),

  - koszty robót rozbiórkowych i robót budowlanych oraz związanych z nimi dostaw materiałów           i urządzeń przewidzianych w Specyfikacji Warunków Zamówienia i dokumentacji projektowej oraz koszty utylizacji materiałów z prac rozbiórkowych,

  - inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, takie jak w szczególności:

- koszty organizacji terenu budowy, ogrodzenia, oznakowania oraz utrzymania czystości            i porządku na terenie budowy i terenie wokół terenu budowy oraz koszty poboru mediów przez cały okres wykonywania robót (na podstawie podliczników zamontowanych na koszt Wykonawcy, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym) – do odbioru końcowego przedmiotu umowy,

- koszty sprzątania i mycia przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy i po wykonanych ewentualnych poprawkach,

- ubezpieczenie zakresu budowy od odpowiedzialności cywilnej oraz od zniszczeń obiektów i robót objętych niniejszą umową od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili przekazania obiektu Zamawiającemu po odbiorze końcowym przedmiotu umowy,

- koszty składowania urobku i gruzu na wysypisku,

- koszty wywozu i utylizacji odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

- koszty dokonywania ewentualnych niezbędnych dla prawidłowego zgłoszenia przedmiotu umowy Zamawiającemu do odbioru końcowego: odbiorów, prób, pomiarów, badań, wpięć, sprawdzeń i rozruchów oraz regulacji itp.,

- koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej, o ile dotyczy).

W przypadku opłat wynikających z decyzji administracyjnych i innych dokumentów     finansowych wystawianych na Gminę/Urząd Gminy Jordanów Śląski, Zamawiający wystawi na Wykonawcę notę księgową lub fakturę, na podstawie której Wykonawca przekaże Zamawiającemu środki w odpowiedniej wysokości na konto wskazane w nocie (lub fakturze).

# 7. Ubezpieczenie realizacji umowy.

- Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dokona ubezpieczenia terenu budowy i przedstawi Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej, od zniszczeń budynków, urządzeń, stanowiącego własność użytkownika obiektu mienia ruchomego i robót objętych umową - w okresie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili przekazania obiektu Zamawiającemu po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Polisę ubezpieczeniową Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy.

- W przypadku, w którym z powodu zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w ramach dopuszczalnych ustawą PZP, polisa będzie ważna w okresie krótszym niż okres realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca wraz z podpisaniem aneksu do umowy zmieniającego termin wykonania przedmiotu umowy, winien dołączyć zaktualizowaną polisę ubezpieczeniową.

- Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak też ich zmiana podlegają akceptacji Zamawiającego.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome, w szczególności mienie ruchome będące własnością użytkownika obiektu, związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych jak również zdarzeń, które mogą wyniknąć w związku z prowadzeniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Ubezpieczenia powinny opiewać na następujące sumy gwarancyjne:

    - 1.000.000 PLN - w przypadku szkód osobowych za jeden przypadek i nie mniej niż 1.000.000 PLN za wszystkie szkody,

    - 1.000.000 PLN - w przypadku szkód majątkowych za jeden przypadek i nie mniej niż 1.000.000 PLN za wszystkie szkody.

- Przekazany protokolarnie teren budowy podlega ochronie przez Wykonawcę od zniszczeń                       i kradzieży. Wykonawca do dnia zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy ponosi odpowiedzialność za składniki majątkowe stanowiące jego własność, w tym za materiały wbudowane i urządzenia już zainstalowane oraz za urządzenia i materiały służące do wykonywania robót i instalacji urządzeń.

- Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy – załącznik nr 12 do SWZ.

- W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, europejskich ocen    technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym,

- Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym - wzór – załącznik nr 1 do SWZ - cenę realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający zaleca do odbycia wizji lokalnej, przed terminem składania ofert, zapoznanie się z obiektem, w celu zaznajomienia się z warunkami lokalnymi, usytuowaniem obiektu                               i infrastrukturą, przy udziale pracownika Urzędu Gminy Jordanów Śląski.

- Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 11 kwietnia 2022 r., godz. 10.00 (wizja jest zalecana, natomiast aby sprawdzić ilości i wymiary „z natury” wydaje się niezbędna).

# 8. Udział podwykonawców.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

- Z uwagi na fakt, że roboty budowlane mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Zamawiający żąda informacji, o których mowa w pkt. 3, w przypadku zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane.

- Wykonawca przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego oraz przedłożyć mu projekt tej umowy, a także uzyskać akceptację upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Do projektu umowy z podwykonawcą Wykonawca winien załączyć część dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy lub w sposób jednoznaczny wskazać zakres robót przewidzianych dla podwykonawcy z podaniem w których punktach harmonogramu rzeczowo-finansowego mieści się zakres umowny robót budowlanych.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                    z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować             z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Postanowienia pkt. 8 i 9 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

- Pozostałe zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się we wzorze umowy – Załącznik nr 12 do SWZ.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974  r. – Kodeks pracy  (Dz. U. z  2020 r., poz. 1320 ze zm.) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 12 do SWZ.

# 9. Termin związania ofertą i oczekiwany termin wykonania zamówienia.

9.1 Termin związania ofertą.

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres do dnia 14.05.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.3 SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą Wykonawców za ich pisemną zgodą i oświadczeniem.

9.2. Oczekiwany termin wykonania zamówienia.

Zamawiający przewiduje zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 31 sierpnia 2022 r.;

Wskazany termin może zostać przesunięty na etapie trwania postępowania, na podstawie uzasadnionego wniosku/zapytania oferenta. Prace związane z ociepleniem ścian szkoły mają być prowadzone wyłącznie w okresie przerwy wakacyjnej.

9.3. Przesłanki do wydłużenia terminu wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami może zostać wydłużony jedynie z uwagi na ważne przesłanki i czynniki, których nie można było przewidzieć na etapie opracowania SWZ oraz podpisania umowy, tj.:

- działanie siły wyższej i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

- wyjątkowo niesprzyjające warunki fizyczne bądź atmosferyczne i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

- wystąpienia obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,

- nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,

- wystąpienia zdarzeń, na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie prac wykonanie umowy w terminie i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,

- zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót

- braki lub wady w dokumentacji przetargowej lub innych dokumentach budowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,

- zmiany zakresu robót wynikające z decyzji administracyjnych i wykonanie robót zamiennych oraz wynikająca z tego zmiana terminu wykonania robót i wartości wynagrodzenia umownego,

- zmiana będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

- zmiana wynikająca z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,

- zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego,

- nieterminowe przekazanie placu budowy lub poszczególnych frontów robót i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

- aktualizacja rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmiany obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności,

- wprowadzenie lub zamiana podwykonawcy – w przypadkach uzasadnionych, za pisemną zgodą Zamawiającego – dotyczy zakresu robót, który może być powierzony podwykonawcy, pomimo, że w ofercie Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom,

- obniżenie wartości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany                      w dokumentacji przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno – prawnych nie będzie konieczny do wykonania,

- w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach możliwa jest zmiana treści umowy w tym zakresie,

- wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów rejestrowych,

- niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót

- zmiana przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodująca konieczność dostosowania dokumentacji.

# 10. Opis sposobu przygotowania ofert oraz podmiotowe środki dowodowe.

10.1.	Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SWZ                         i przygotować ofertę na obydwa zadania lub tylko jedno zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

10.2. 	Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

10.3. 	Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, xml i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym.

10.4. 	Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

10.5. 	Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

10.6. 	Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego	przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.

10.7. 	Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy.

10.8. 	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

10.9. 	Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym, zgodnie z załączonym do SWZ „Formularzem ofertowym” wraz z przedstawieniem przez oferenta parametrów oferowanego docieplenia ścian – w postaci załączonego do formularza ofertowego zestawienia, przygotowanego w dowolnej formie, z zachowaniem wskazanego w punkcie 10.3. wymaganego formatu danych. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego formularza, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

10.10. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

10.10.1.	Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do SWZ wraz z integralnym Załącznikiem nr 2 do SWZ oraz zestawieniem parametrów oferowanego docieplenia ścian (zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 10.3);

10.10.2.	Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.

10.10.3.	Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia z postępowania.

10.10.4. 	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie                      - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

10.10.5.	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających).

10.11.	Załączniki do SWZ są wzorami. Zamawiający zaleca ich użycie w składanej ofercie. Dopuszcza się zamieszczenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadała treści formularzy załączonych do SWZ.

10.12.	W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów.

10.13. 	Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

10.14. 	Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

10.15. 	Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 10.3. SWZ.

10.16.	Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

10.17.	Szczegółowe informacje dotyczące:

1)	poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,

2)	dokumentów elektronicznych w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 1913),

3)	sposobu poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej przez wykonawcę, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,

4)	dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej

znajdują się w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

10.17.	W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

10.18.	Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty.

- Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.

- Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

- Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty

10.19.	Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka cywilna):

  - do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę zgodną z określoną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo.

  - Formularz oferty podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

  - Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę.

  - Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego 
i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.

  - Realizacja całości umowy łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.

  - Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

10.20.	Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

10.21. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

- Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 10 do SWZ.

- Wykaz robót porównywalnych z robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia, realizowanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku robót nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy -  załącznik nr 8 do SWZ.

- Potwierdzenie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiadającej typowi zamówienia.

- Oświadczenie o wysokości obrotów oraz osiągniętego zysku / poniesionej stracie za ostatnie pełne 2 lata obrachunkowe.

- Potwierdzenie zarejestrowania VAT i statusu na białej liście podatników – jeżeli dotyczy lub oświadczenie oferenta o zwolnieniu z VAT z podaniem podstawy prawnej.

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności ewentualnie oświadczenie w tym zakresie.

- Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności lub oświadczenie w tym zakresie.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 10.21, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

- Oświadczenie o osobach, które będą wykonywały wszystkie prace, że będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) - załącznik nr 11 do SWZ.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

- może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;

- podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

# 11. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

11.1.	Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

11.2.	Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

11.3.	Ofertę należy złożyć do 15.04.2022 r. do godz. 10:00.

11.4.	Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.

11.5.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

11.6.	Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

11.7.	Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

11.8.	Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tychże przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu

11.9.	Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

11.10.	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg w dniu 15.04.2022 r. o godz. 12:00.

11.11.	Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

11.12.	Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.13.	Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1)	nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2)	cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

11.14.	W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

11.15.	Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

# 12. Opis sposobu obliczenia ceny Zamówienia.

- Cena ofertowa jest ceną ryczałtową w myśl zapisów Kodeksu cywilnego i wynika z zakresu przedmiotu zamówienia

- Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ – j. w.

- Ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wykona wszelkie prace zależne, które mogą nie wynikać z ww. dokumentów, a bez których nie można wykonać całości przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca powinien na podstawie własnego doświadczenia określić wszystkie koszty mogące wystąpić podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z zapisów SWZ i jej załączników, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustala stawkę należnego podatku od towarów i usług – VAT.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto OGÓŁEM z Formularza oferty.

- Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, opustów itp. w stosunku do kwoty “OGÓŁEM”.

- Cenę oferty określoną w formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę).

- Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wykonania usługi objętej opisem przedmiotu zamówienia.

# 13. Przedmiotowe środki dowodowe.

- Zamawiający na podstawie art. 104, 105 oraz 106 PZP nie żąda od Oferentów złożenia przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że wykonawca spełnia określone przez zamawiającego wymagania niezbędne do przeprowadzenia postępowania

# 14. Warunki udziału w postępowaniu, opis kryteriów i sposobu oceny ofert.

W pierwszym etapie postępowania przetargowego komisja sprawdzi kompletność oferty i zakwalifikuje do drugiego etapu wyłącznie te oferty, które spełniają poniższe wymagania formalne. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy na formularzu oferty oraz inne oświadczenia złożone przez Oferenta.

### 14.1. Wymagania minimum – kryteria dostępu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1)	nie podlegają wykluczeniu;

2)	spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania w niniejsze SWZ.

Minimalny okres gwarancji oferowany przez Wykonawców na roboty budowlane wynosi 5 lat, tj. 60 miesięcy, liczone od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego prac, bez uwag i zastrzeżeń.

### 14.2. Uprawnienia, kwalifikacje i zdolności techniczne lub zawodowe – wymaganie minimum.

Wykonawca lub jego pracownicy powinien/powinni posiadać:

- doświadczenie w tego typu zadaniach I i/lub II, uzyskane nie później niż w okresie pięciu lat w zakresie pełnego docieplenia ścian w budynkach użyteczności publicznej lub przemysłowych

### 14.3. Sytuacja ekonomiczna oraz pozostałe wymagania co do zdolności Wykonawcy.

1. 	Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania zdolności ekonomicznej:

- brak ponoszenia straty finansowej przez ostatnie pełne 2 lata obrachunkowe (jeżeli firma funkcjonuje krócej niż 2 pełne lata obrachunkowe, to wystarczy potwierdzenie w postaci ostatniego zamkniętego roku obrachunkowego, tj. śród-okresu za 2021 r.) lub w razie poniesienia straty w jednym z ostatnich 2 lat, związanej z wystąpieniem pandemii COVID-19 Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że nie osiągnął straty za rok 2019,

- zarejestrowany płatnik VAT, znajdujący na się na białej liście płatników VAT (bądź przedstawienie uzasadnienia i potwierdzenie dla zwolnienia z VAT),

- brak zaległości podatkowych w US – zgodnie z zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach lub oświadczeniem w tym zakresie,

- brak zaległości w opłacaniu składek na ZUS – zgodnie z zaświadczeniem z ZUS lub oświadczeniem w tym zakresie.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.10.2 i 10.10.3, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 14.2, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) – 6) oraz ust. 2 PZP.

7.	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

8.	Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1)	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 14.2.

### 14.4. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 PZP.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5 i 7 PZP, tj.:

1)	który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

2)	w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

3)	który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

4)	który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

### 14.5. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.

W drugim etapie postępowania oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami, w podziale na zadania realizacji zamówienia:

Wybór wykonawcy opiera się o kryteria punktowe, z określonymi wagami punktowymi Wi.

Wybrany zostanie oferent, który uzyska największą sumę punktów dla określonych kryteriów Ki postępowania.

| Kryteria | Znaczenie |
| --- | --- |
| K1 – Cena oferty | 60 % |
| K2 – Wydłużenie gwarancji na wykonane roboty powyżej pięciu lat, podanych w miesiącach (np. 2 miesiące; 5 miesięcy itp.) Maksymalny okres gwarancyjny może wynieść nie więcej niż 10 lat – np. gdy wykonawca zaoferuje 61 miesięcy gwarancji, to wydłużenie gwarancji będzie wynosić 1 miesiąc itd., zaś podanie mniej niż 60 miesięcy będzie skutkować przyznaniem 0 punktów w kryterium | 40 % |

Wybór wykonawcy opiera się o kryteria punktowe, z określonymi wagami punktowymi.

W przypadku ceny ofertowej, ocena Oferenta zostanie oceniona według poniższego wzoru:

najkorzystniejsze oferowane kryterium (w zł)

Kryterium K1 =  ------------------------------------------------------  x znaczenie = ilość punktów.

badane kryterium (w zł)

W przypadku terminu gwarancji, wzór matematyczny jest inny. Za punkt odniesienia przyjmuje się termin najdłuższy, najwyżej punktowany.

badane kryterium (w miesiącach)

Kryterium K2 =  ------------------------------------------------------------------  x znaczenie = ilość punktów.

najkorzystniejsze oferowane kryterium (w miesiącach)

OCENA łączna = K1 + K2 = max. 60 pkt. + max. 40 pkt. = max.100 punktów.

# 15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

  - Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w     wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 505 ust. 2 PZP.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.                        W szczególności, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - określenia warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty odwołującego;

  - opisu przedmiotu zamówienia;

  - wyboru najkorzystniejszej oferty.

  - Odwołanie wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 508 ust. 1 zdanie drugie PZP albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

- wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SWZ – w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SWZ na stronie internetowej;

- wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 ppkt. 1 i 2 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

    - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

    - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI Prawa    zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej.

# 16. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

1.	Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2. 	W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3. 	Zawarcie umowy nastąpi na podstawie wzoru Zamawiającego.

4. 	Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. 	Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie.

6. 	Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

7. 	Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

- Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do złożenia:

- Umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Kopii stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert).

- Listy pracowników własnych i podwykonawców wykonujących bezpośrednio roboty budowlane (nie dotyczy osób nadzorujących) wraz z oświadczeniem, że okazane do wglądu kopie umów o pracę osób wymienionych na tej liście są zgodne z prawdą.

- Kosztorysu ofertowego opracowanego metodą szczegółową. (Ceny poszczególnych pozycji kosztorysu muszą być cenami rynkowymi. Nie dopuszczalnym jest przenoszenie ciężaru finansowego realizowanej inwestycji z okresu innego niż zakres robót wykonywanych (późniejszego lub końcowego na okres początkowy). Zamawiający ma prawo do weryfikacji złożonego kosztorysu na każdym etapie realizacji umowy i żądania jego poprawienia do cen rynkowych w pozycjach spornych.

- Powyższa weryfikacja nie może powodować zmiany zaoferowanej ceny i będzie stosowana wyłącznie w sytuacjach spornych przy ustaleniu wartości w harmonogramie finansowo rzeczowym realizowanej inwestycji.

# 17.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej po wyborze najkorzystniejszej oferty (zwanego dalej „zabezpieczeniem”), które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wysokość zabezpieczenia wynosi 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Waluta zabezpieczenia.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w PLN.

- Forma zabezpieczenia (zgodnie z art. 449 Ustawy Prawo zamówień publicznych):

4.1.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)     pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4.2.Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach       o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

4.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

4.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji, poręczenia – o których mowa powyżej powinno być bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie i wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz udzielone na okres realizacji kontraktu powiększony o 30 dniowy okres na składanie ewentualnych roszczeń.

- Warunki poręczeń i gwarancji wymagają przed podpisaniem umowy akceptacji Zamawiającego.

- Skutek niewniesienia zabezpieczenia.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- Zmiana formy zabezpieczenia:

  - w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 4.

  - zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia przed zawarciem umowy w wysokości 100 % jego wartości.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy”

-	Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – dotyczy to zgody na zmniejszenie o 70% sumy zabezpieczenia,

-	pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie zostanie zwrócone do Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie dwuletniego okresu rękojmi za wady – dotyczy to zmniejszenia o kolejne 30% sumy zabezpieczenia.

# 18.Wzór umowy.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy - wzór umowy stanowi załącznik nr 12 do SWZ.

# 19. Odbiory robót oraz zasady wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy.

- odbiór robót zrealizowanych przez Wykonawcę będzie odbywał się etapowo w miarę postępu prac na podstawie częściowych protokołów odbioru oraz końcowo na podstawie końcowego protokołu odbioru,

- wszelkie wady nie wykryte na etapie poprzednich częściowych protokołów odbioru, a ujawnione na etapie kolejnego częściowego protokołu odbioru będą pomniejszały wartość rozliczenia na rzecz Wykonawcy, do czasu usunięcia wad;

- wszelkie wady nie wykryte na etapie częściowych protokołów odbioru, a ujawnione na etapie protokołu odbioru końcowego Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia na własny koszt przed zatwierdzeniem protokołu odbioru końcowego;

- protokoły odbioru będzie zatwierdzał Zamawiający oraz powołany przez Zamawiającego Inwestor Zastępczy / Inżynier Kontraktu: KONSORCJUM, w składzie:

  - eBIG sp. z o. o. – Lidera Konsorcjum, z siedzibą przy ul. Ks. Jana Dzierżonia 36/11, 52-413 Wrocław, numer NIP: 899-275-38-81 oraz numer REGON: 022413624, reprezentowanego przez Monikę Kotowską – Lewińską – właściciela.

  - Inżynieria Budowlana Aleksandra Borkowska - Kowalczyk – Partnera Konsorcjum, z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 7, Szewce, 55-114 Wisznia Mała, NIP: 997-005-51-24 oraz numer REGON: 022308028, reprezentowanego przez Aleksandrę Borkowską – Kowalczyk.

- Inwestor Zastępczy/Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do odbioru prac wykonanych przez Wykonawcę lub do odmowy ich przyjęcia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania podpisanego przez Wykonawcę protokołu odbioru;

- Zamawiający ma prawo zakwestionować protokół odbioru Wykonawcy z uzasadnieniem, w terminie 30 dni od dnia otrzymania podpisanego przez Wykonawcę protokołu odbioru;

- Zamawiający zobowiązany będzie do odbioru prac wykonanych przez Wykonawcę lub do odmowy ich przyjęcia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania podpisanego przez Wykonawcę końcowego protokołu odbioru / bądź protokołów;

- wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, ustalony na podstawie materiałów przetargowych, tj. oferty Wykonawcy;

- podstawą płatności na rzecz Wykonawcy będą okresowe protokoły odbioru - raporty z czynności (RWC), w tym raport końcowy, wystawiane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu.

- Wykonawca będzie zobligowany do wystawienia faktury VAT do każdego raportu z wykonanych czynności (RWC),  a niedopuszczalne jest wystawianie faktur re-faktur

- w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może wystawić na rzecz Zamawiającego kilka faktur VAT częściowych, stanowiących rozliczenie części zakresu prac i dostaw, które Wykonawca zrealizuje Wykonawca na poczet wykonania przedmiotowego zamówienia;

- fakturę końcową / faktury końcowe Wykonawca może złożyć po przekazaniu i zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru dokumentacji odbiorowej powykonawczej zrealizowanych prac;

- warunkiem dokonania zapłaty (za którąkolwiek z faktur Wykonawcy) jest dołączenie do faktury oświadczenia od ewentualnych podwykonawców lub dalszych podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierające dodatkowo: informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku opóźnienia płatności, wskazujące ilość dni tego opóźnienia, oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żadnych roszczeń z tytułu tych umów.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy przelewem na rachunek wskazany na fakturze VAT w terminie do 30 dni od dnia daty jej doręczenia do Zamawiającego wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego raportem wykonanych prac oraz oświadczeniami od ewentualnych podwykonawców, o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych zobowiązań (płatność faktury końcowej będzie dokonana po przedłożeniu końcowego rozliczenia Wykonawcy z podwykonawcami, zatwierdzonego przez wszystkie strony).

# 20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą,

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych; rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

# 21. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich złożenia.

- Poprzez podmiotowe środki dowodowe rozumie się przewidziane ustawą środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zgodnie z art. 274 ust. 1 pzp - zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tych podmiotowych środków dowodowych.

- Oświadczenia, o których mowa w ppkt. 10.10.2 i 10.10.3 SWZ stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępując wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

- W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej opisanych w pkt. 14.2 wykonawca składa:

- referencje potwierdzające doświadczenie w tego typu zadaniach uzyskane nie później niż w okresie pięć lat przed datą złożenia oferty lub wykaz prac, na których realizację oferenci się powołują,

- W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej opisanych w pkt. 14.3 wykonawca składa:

1)	oświadczenie o wysokości obrotów oraz osiągniętego zysku / poniesionej stracie za ostatnie pełne 2 lata obrachunkowe,

2)	potwierdzenie zarejestrowania VAT i statusu na białej liście podatników – jeżeli dotyczy lub oświadczenie oferenta o zwolnieniu z VAT z podaniem podstawy prawnej,

3)	zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności ewentualnie oświadczenie w tym zakresie,

4)	zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności lub oświadczenie w tym zakresie.

- Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

- Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

- Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy - stosownie do art. 128 ust. 1 pzp zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Zamawiający stosownie do art. 128 ust. 4 pzp, może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

- Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on, na podst. art. 128 ust. 5 pzp, zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający na podst. art. 223 ust. 1 pzp może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z uwzględnieniem rozdziału 17 ust. 8 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Sposób złożenia podmiotowych środków dowodowych wykonawca sporządza w oparciu o pkt 22 SWZ.

- W przypadku, gdy wykonawca wbrew dyspozycjom zamawiającego zawartym w SWZ załączy do oferty dokumenty podmiotowe potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i jego oferta zostanie oceniona najwyżej, to wówczas zamawiający przed wyborem oferty tego wykonawcy, zażąda przedłożenia oświadczenia potwierdzającego, że złożone dokumenty pozostają nadal aktualne.

Załączniki do SWZ są wzorami. Zamawiający zaleca ich użycie w składanej ofercie. Dopuszcza się zamieszczenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadała treści formularzy załączonych do SWZ.

# 22. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

            - W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.

            - Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

            - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx  oraz Regulaminie ePUAP.

            - Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.

            - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

            - Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

            - W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).

            - Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: z.fabisch@jordanowslaski.pl.

            - Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: z.fabisch@jordanowslaski.pl.  Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

            - We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na podany numer sprawy – ZP.GN.271.1.2022

            - Zamawiający pracuje: w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 7:30 – 15:30, w środę w godzinach 7.30 – 16.30, w piątek w godzinach 7.30 – 14.30, z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych.

            - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

            - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 12, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 12.

            - Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ.

# 23. Prawo Zamawiającego do unieważnienia postępowania.

- W przypadku, w którym wszyscy oferenci złożą w postępowaniu oferty o wartości przekraczającej założony przez Zamawiającego budżet na realizację zadań, dopuszcza się unieważnienie postępowania lub jego części (w zakresie jednego z zadań) – na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy PZP

- Jeśli nie wpłynęły żadne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wykonawcy nie są zainteresowani zamówieniem) – zgodnie z art. 255 ust. 1 ustawy PZP.

- Jeśli oferty lub wnioski wpłynęły, ale zawierają wady niemożliwe do poprawy tj. wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu lub wykonawcy, którzy je złożyli podlegają wykluczeniu, lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały złożone przez wykonawców podlegających wykluczeniu – brak ważnych ofert lub wniosków – zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy PZP.

- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z art. 255 ust. 6 ustawy PZP.

# 24. Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

a)	administratorem danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest Zamawiający;

b)	Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@huczynski.pl;

c)	dane osobowe Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

d)	odbiorcami danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

e)	dane osobowe osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą przechowywane przez okres do 10 lat, czyli zgodnie z umową o dofinansowanie oraz zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach którego Zamawiający realizuje przedmiotowy projekt, w zakresie którym zamówienie zostanie powierzone wybranemu Wykonawcy / Wykonawcom w wyniku przedmiotowego postępowania;

f)	obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących oraz danych osób uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;

g)	w odniesieniu do danych osobowych osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

h)	osoby uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu posiadają:

-	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących. W przypadku gdy wykonanie przez Zamawiającego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.           W przypadku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, gdy wykonanie przez Zamawiającego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania;

-	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przez Wykonawcę uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

-	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

-	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawców i uczestników przedmiotowego zamówienia narusza przepisy RODO;

i)	nie przysługuje Wykonawcy i osobom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu:

-	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. H

# Załączniki do SWZ.

- Formularz ofertowy.

Oświadczenie wykonawcy dotyczące oferowanej gwarancji na materiały i prace budowlane.

Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia z postępowania.

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków w postępowaniu.

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie – zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby.

Klauzula informacyjna do Formularza ofertowego.

Wykaz robót budowlanych dot. zakresu zamówienia.

Oświadczenie RODO.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Oświadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wzór umowy.

  - Załącznik nr 3 do Umowy. Wniosek o akceptację materiałów i urządzeń / Karta Materiałowa.

  - Załącznik nr 4 do Umowy. Przedmiar robót w zakresie zadania.

- Rysunek Nr 1: Elewacja Frontowa - Południowa

- Rysunek Nr 2: Elewacja Tylna – Północna.

- Rysunek Nr 3: Elewacja Podłużna – Zachodnia.

- Rysunek Nr 4: Elewacja Podłużna – Wschodnia.

### Załącznik nr 1 do SWZ. Formularz ofertowy.

zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………

Zarejestrowany adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………

Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy przy sporządzaniu niniejszej oferty

………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu: ………………………………  e-mail: ………................

NIP: …………………………………. 	REGON ……………………………………

| ZADANIE I: Docieplenie ścian zewnętrznych w segmentach A, B i C Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim przy ul. Wrocławskiej 55 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kryterium nr | Opis Wykonawcy w zakresie spełnienia kryterium |  |
| Kryterium 1 (K1) – Cena oferty netto i brutto |  |  |
| Kryterium 2 (K2) – Wydłużenie gwarancji na roboty powyżej pięciu lat podanych w miesiącach |  |  |
| RAZEM punkty OCENA łączna = K1 + K2 |  |  |
| ZADANIE II: Docieplenie części dachu poprzez wykonanie systemu zielonego dachu dla budynku świetlicy wiejskiej (GOK) |  |  |
| Kryterium nr | Opis Wykonawcy w zakresie spełnienia kryterium |  |
| Kryterium 1 (K1) – Cena oferty netto i brutto |  |  |
| Kryterium 2 (K2) – Wydłużenie gwarancji na roboty powyżej pięciu lat podanych w miesiącach |  |  |
| RAZEM punkty OCENA łączna = K1 + K2 |  |  |

Data                                                                                                                       Podpis Wykonawcy

### Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie wykonawcy dotyczące oferowanej gwarancji na materiały i prace budowlane

Proponowany Producent / Importer stolarki materiałów dociepleniowych – zgodnie z poniższą listą / załączonym zestawieniem ………………………………………….

Oferent/Wykonawca			………………………………………….

Oferent/Wykonawca oferuje gwarancję na następujących warunkach:

| Element gwarancji dot. zamówienia | Czas gwarancji w miesiącach |
| --- | --- |
| Materiał dociepleniowy ….. |  |
| Materiał dociepleniowy ….. |  |
| Roboty budowlane – wykonanie …. |  |

_______________________________________________________

Data i podpis Oferenta/Wykonawcy

### Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia z postępowania.

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

reprezentowany przez:

…………………………………..

………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące podstaw do wykluczenia z postępowania

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Jordanów Śląski pn. „Zadanie I. Docieplenie ścian zewnętrznych w segmentach A, B i C Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej* lub / oraz Zadanie II. wykonanie docieplenia zewnętrznego dachu dla Świetlicy Wiejskiej (GOK) w postaci systemu zielonego dachu przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie Śląskim”*, oświadczam/my, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP.

_____________________________________________________________________________

*Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……..…ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.………………...……………………………………………………………………………………

* jeżeli nie dotyczy proszę przekreślić lub napisać „nie dotyczy”

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

………………………………..…………………….

(imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy)

### Załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków w postępowaniu.

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

reprezentowany przez:

…………………………………..

………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Jordanów Śląski pn. „Zadanie I. Docieplenie ścian zewnętrznych w segmentach A, B i C Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej* lub / oraz Zadanie II. wykonanie docieplenia zewnętrznego dachu dla Świetlicy Wiejskiej (GOK) w postaci systemu zielonego dachu przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie Śląskim* ”,

* jeżeli nie dotyczy proszę przekreślić

oświadczam, co następuje:

## INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego            w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

…………………………………….……., dnia ………………….…….…. r.

(miejscowość)

….………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

- Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów / osób (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG):

…………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………., w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. 	Oświadczam, że w stosunku do podmiotu/tów wymienionego/nych w pkt. 1 powyżej, na     którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy    wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………………….……., dnia ………………….…….…. r.

(miejscowość)

….………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i    zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………….……., dnia ………………….…….…. r.

(miejscowość)

….………………………………

(podpis)

### Załącznik nr 5 do SWZ. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

Z KTÓREGO WYNIKA, KTÓRE ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY LUB USŁUGI WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY

Składając ofertę wspólną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego               w trybie podstawowym, pn. „Zadanie I. Docieplenie ścian zewnętrznych w segmentach A, B i C Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej* lub / oraz Zadanie II. wykonanie docieplenia zewnętrznego dachu dla Świetlicy Wiejskiej (GOK) w postaci systemu zielonego dachu przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie Śląskim* ”,

* jeżeli nie dotyczy proszę przekreślić

|  | Nazwa / Firma Wykonawcy | Adres (ulica, kod, miejscowość) | NIP |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca 1 / Lider: |  |  |  |
| Wykonawca 2 /Partner: |  |  |  |
| Wykonawca 3/ Partner: |  |  |  |

(wskazać wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie)

przedkładamy oświadczenie wskazujące, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

| LP | NAZWA I DANE PODMIOTU (LIDER, PARTNER KONSORCJUM, SPÓŁKA CYWILNA) | OKREŚLENIE ZAKRESU, WYKONYWANYCH W RAMACH PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA - ROBÓT BUDOWLANYCH / USŁUG /DOSTAW |
| --- | --- | --- |
| 1 | lider konsorcjum……………………………………………….. | zakres zamówienia jakie zostaną wykonane: ………………………………………………………………………. |
| 2 | partner konsorcjum………………………………………….. | zakres zamówienia jakie zostaną wykonane: ………………………………………………………………………. |
| 3 | partner konsorcjum………………………………………….. | zakres zamówienia jakie zostaną wykonane: ………………………………………………………………………. |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczenie podpisuje osoba uprawniona

do reprezentacji

### Załącznik nr 6 do SWZ. Oświadczenie – zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby.

Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby

składane na podst. art. 118 ust. 3 ustawy pzp

Ja niżej podpisany działając w imieniu

…………………………………………………….

…………………………………………………….

(nazwa i dane Firmy udostępniającej zasób)

jako podmiotu udostępniającego zasoby w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Jordanów Śląski   którego przedmiotem jest: „Zadanie I. Docieplenie ścian zewnętrznych w segmentach A, B i C Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej* lub / oraz Zadanie II. wykonanie docieplenia zewnętrznego dachu dla Świetlicy Wiejskiej (GOK) w postaci systemu zielonego dachu przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie Śląskim* ”,

* jeżeli nie dotyczy proszę przekreślić

składam zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia.

Niniejsze zobowiązanie potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.

- zasób w postaci

………………………………………….……..…………………………………………………

(określenie zasobu: zdolność techniczna lub zawodowa (wiedza i doświadczenia)

- zakres udostępnienia

.......................................................................................................................................................

(określenie zakresu udostępnienia - jakie roboty budowlane/usługi/dostawy

podmiot udostępniający będzie realizował)

- zasób będzie wykorzystywany przez wykonawcę przy realizacji zamówienia w następujący sposób/poprzez…………………………………………………………………………………………

(określenie sposobu wykorzystania przez wykonawcę z udostępnianych zasobów przy realizacji zamówienia, np. podwykonawstwo, itp.)

- okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez tego wykonawcę zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia

………………………………………………………….…………………………………………………

(wskazać odpowiedni okres np. w dniach, tygodniach, miesiącach, na cały okres realizacji)

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób: .................................................................................................................................................................. (należy wpisać rodzaj/charakter umowy (zlecenia, cywilno- prawnej) jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób)

Zobowiązanie - podpisuje osoba uprawniona

do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasób

### Załącznik nr 7 do SWZ.  Klauzula informacyjna do Formularza ofertowego.

Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszej umowie w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski jest Wójt Gminy Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski, 
nr tel. 71-39-11-580, adres e-mail: ug@jordanowslaski.pl.

W sprawach związanych z danymi Wykonawcy mogę kontaktować się z Inspektorem Ochrony         Danych,  Panem Wojciechem Huczyńskim na adres e-mail: iod@huczynski.pl.

Dane zawarte w niniejszej umowie będą przetwarzane w celu realizacji robót budowlanych pt. ……………………………………………………….., w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” - ETAP 1-szy.

Dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim, poza Instytucjami Pośredniczącymi i    Zarządzającymi Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, co integralnie jest związane z prawidłową realizacją niniejszej umowy.

Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar. Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia, a w celu uzyskania kopii danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Dane będą przechowywane przez okres 10 lat (zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu    Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020).

Mam prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia   przetwarzania.

Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Mam także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu   nadzorczego.

Więcej informacji o sposobach, celach, odbiorcach oraz zakresie przetwarzania danych osobowych przez Gminę Jordanów Śląski można znaleźć na stronie https://www.bip.jordanowslaski.pl/klauzula-informacyjna/222.

Oświadczam, że świadomie i dobrowolnie przekazuję Gminie Jordanów Śląski moje dane osobowe, w celu realizacji przedmiotowych prac budowlanych w ramach niniejszej umowy.

___________________

podpis/y Wykonawcy

### Załącznik nr 8 do SWZ.  Wykaz robót budowlanych.

Wykaz wykonanych robót budowlanych, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zadania te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy te zadania prawidłowo ukończono, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zadania były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

| Lp. | Rodzaj zadań | Wartość | Data | Miejsce wykonania | Podmioty, na rzecz których zadania zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Data                                                                                          Pieczęć i podpis Wykonawcy

### Załącznik nr 9 do SWZ. Oświadczenie RODO.

wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO1)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

Data                                                                                                Pieczęć i podpis Wykonawcy

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

### Załącznik nr 10 do SWZ. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy

….................................................................................................................................

Adres

….................................................................................................................................

NIP …..........................................................     Regon ….......................................................

Oświadczam, że należę / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 85 ust. 1 PZP.

(Poniższą część wypełnić w razie przynależności do tej samej grupy kapitałowej):

Do grupy kapitałowej należą oprócz mnie:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

(o ile dotyczy) Przedstawiam następujące dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:

- …………………………………………

- …………………………………………

3  ………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

Data                                                                                             Pieczęć i podpis Wykonawcy

### Załącznik nr 11 do SWZ. Oświadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Niniejszym oświadczam, że osoby, które będą wykonywały wszystkie prace, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).

Data                                                                                          Pieczęć i podpis Wykonawcy

### Załącznik nr 12 do SWZ. Wzór umowy.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

Umowa Nr …….

sporządzona w dniu ……………… r. zgodnie z przepisami ustawy PZP, tj. z dnia 11 września 2019 r. 
- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 t.j.),

pomiędzy:

Gminą Jordanów Śląski

z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 55, 55-065 Jordanów Śląski

numer NIP: 914-12-01-515 oraz numer REGON: 931935030,

którą reprezentuje:

Wójt Gmin Jordanów Śląski - Paweł Filipczak,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Bill,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a:  ………………………………………………………..

reprezentowanym przez: …………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr – ZP.GN.271.4.2022, prowadzonego w trybie podstawowym, zawarta zostaje umowa następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy:

    - Przedmiotem niniejszej umowy jest ……………………………………………...

    - Zakres prac do wykonania określa Oferta Wykonawcy oraz SWZ, które stanowią załącznik nr 1 oraz nr 2 do umowy.

§ 2.

Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy na warunkach określonych niniejszą umową i złożoną ofertą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym Prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej i przy dołożeniu należytej staranności.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie i o parametrach zgodnych z obowiązującymi normami. Każdy zastosowany materiał ma być zatwierdzony przez projektanta i branżowego inspektora nadzoru, poprzez tzw. Kartę Materiałową.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć plac budowy, na którym prowadzone są roboty, strzec bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na tym terenie i przestrzegać obowiązujących przepisów, w tym bhp, p.poż., ochrony środowiska, gospodarki odpadami, sanitarnych i innych oraz zabezpieczyć odpady i zanieczyszczenia wynikające z prac budowlanych (wywiezienie i utylizacja gruzu oraz wszelkich odpadów pozostałych po wykonywanych robotach).

- Wykonawca, od dnia przekazania terenu przez Zamawiającego do dnia odbioru końcowego, ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikłe przy wykonywaniu przedmiotu umowy na terenie placu budowy, w tym również wobec osób trzecich. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za działania osób, którym powierzył wykonanie umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący wszystkie prace budowlano - montażowe  objęte przedmiotem umowy, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze. zm.).

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie odpowiednio zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/podwykonawcę            z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 5.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez Wykonawcę czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

- Wymóg określony w ust. 5 dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane w tym ustępie czynności.

§ 3.

Harmonogram wykonania zamówienia – okres wykonania roboty budowlanej:

- Wykonawca rozpocznie prace w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonanie zamówienia zostanie zrealizowane najpóźniej: do dnia 31.08.2022 r.;

Wykonawca będzie realizował prace uciążliwe w okresie od czerwca 2022 r. do końca sierpnia 2022 r., czyli w czasie wakacji szkolnych.

§ 4.

Ubezpieczenie budowy:

- Wykonawca potwierdza, że posiada polisę ubezpieczeniową OC od odpowiedzialności cywilnej lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, na podstawie którego regulowane będą należności za wyrządzone szkody do kwoty ………………………….. PLN (słownie: ……………….złotych i 00/100 PLN) i zobowiązuje się posiadać go przez cały okres obowiązywania umowy, pod rygorem odpowiedzialności z tytułu kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 8 umowy.

- Polisa ubezpieczenia OC obejmuje:

  - wszystkie ryzyka budowy, to jest związane z obiektami, pracami, sprzętem i      wyposażeniem, zapleczem budowy oraz OC inwestora i wykonawcy,

  - szkody spowodowane przez Wykonawcę w toku wykonywania obowiązków       wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji oraz za szkody, które ujawniły się w okresie gwarancji, niemniej powstały podczas realizacji robót budowlanych,

  - szkody spowodowane błędami producenta materiałów budowlanych,

  - ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia składowanego poza terenem budowy,

  - ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia materiałów i maszyn w trakcie transportu na plac budowy,

- Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC lub innego dokumentu potwierdzającego, że       Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, stanowi załącznik nr 5 do umowy.

§ 5.

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy:

- Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika budowy w osobie .......................................oraz (jeżeli dotyczy) osobę nadzorującą wykonywanie przedmiotu umowy/brygadzistę, który posiada uprawnienia w zakresie przedmiotowym zamówienia, za którego/których działania, zaniechania i decyzje odpowiada wobec Zamawiającego jak za własne działania i zaniechania.

- Ewentualna zmiana wskazanych osób w ust. 1, wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego i może nastąpić pod warunkiem, że proponowana inna osoba posiada uprawnienia i doświadczenie wymagane w SWZ.

§ 6.

Podwykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane    zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi zawierać co najmniej zakres wykonywanych robót, terminy realizacji oraz wynagrodzenie umowne. Projekt umowy należy złożyć w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski: ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski. Wyjątek nie podlegający ww. rygorom stanowią umowy ramowe Wykonawcy z Podwykonawcami zawarte nie później niż w okresie jednego roku przed zawarciem niniejszej umowy. Wykonawca ma obowiązek złożyć w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski zlecenia wystawione na podstawie umów ramowych z dalszymi podwykonawcami dotyczące niniejszego zadania.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w      umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ);

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni.

            - Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

            - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane      przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

            - Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy                       o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 powyżej.

            - Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

            - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o      podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

            - W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do      doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

            - Zapisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

            - Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego     podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

            - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

            - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych     podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

            - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 powyżej. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, wynoszącym 8 dni od dnia doręczenia tej informacji.

            - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14 powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu   podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

            - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

            - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego   może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

            - Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

            - Zlecenie wykonania robót podwykonawcom pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność        Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

            - Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców powyższych ustaleń, aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

§ 7.

Zapłata:

            - Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z przedłożoną ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, którego wartość wynosi netto ........... PLN (słownie: ....................................... PLN), brutto:........................ PLN (słownie: ...................... PLN)

            - Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

            - Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w prawidłowo wystawionej fakturze, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony oraz Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu, w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Gminy Jordanów Śląski: ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski.

            - Wykonawca jest uprawniony do wystawiania kilku faktur częściowych, adekwatnie do zakresu prac, które uzna za zakończone i przedstawi ich rozliczenie do Zamawiającego w postaci częściowych protokołów odbioru / wykonanych prac / dostarczonych materiałów i elementów budowlanych, urządzeń i wyposażenia, składających się na elementy przedmiotowego zamówienia.

            - Protokoły odbioru będzie zatwierdzał Zamawiający oraz powołany przez Zamawiającego Inwestor Zastępczy/Inżynier Kontraktu: KONSORCJUM, w składzie:

- eBIG sp. z o. o. – Lidera Konsorcjum, z siedzibą przy ul. Ks. Jana Dzierżonia 36/11, 52-413 Wrocław, numer NIP: 899-275-38-81 oraz numer REGON: 022413624, reprezentowanego przez Monikę Kotowską – Lewińską – właściciela.

- Inżynieria Budowlana Aleksandra Borkowska - Kowalczyk – Partnera Konsorcjum,          z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 7, Szewce, 55-114 Wisznia Mała, NIP: 997-005-51-24 oraz numer REGON: 022308028, reprezentowanego przez Aleksandrę Borkowską             – Kowalczyk.

            - Inwestor Zastępczy/ Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do odbioru prac wykonanych przez Wykonawcę lub do odmowy ich przyjęcia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania podpisanego przez Wykonawcę protokołu odbioru;

            - Zamawiający ma prawo zakwestionować protokół odbioru Wykonawcy z uzasadnieniem, w terminie 30 dni od dnia otrzymania podpisanego przez Wykonawcę protokołu odbioru.

            - Zamawiający zobowiązany będzie do odbioru prac wykonanych przez Wykonawcę lub do odmowy ich przyjęcia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania podpisanego przez Wykonawcę końcowego protokołu odbioru / bądź protokołów.

            - Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, ustalony na podstawie materiałów przetargowych, tj. oferty Wykonawcy.

            - Podstawą płatności na rzecz Wykonawcy będą okresowe protokoły odbioru - Raporty z Wykonanych Czynności (RWC), w tym raport końcowy, wystawiane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu (przewiduje się, że Wykonawca wystawi nie więcej niż jeden raport końcowy oraz może wystawić kilka raportów częściowych i faktur częściowych do każdego z punktów a, b i c zakresu prac określonego w § 7, ust. 1, adekwatnie do stanu zaawansowania prac i zakresu wykonanych robót).

            - Wykonawca, do faktur obowiązany jest załączyć oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu przez nich całego wynagrodzenia, należnego im na podstawie odpowiednich umów zaakceptowanych przez Zamawiającego (między Wykonawcą i podwykonawcą lub podwykonawcą i dalszym podwykonawcą). Jeżeli rozliczenia z podwykonawcami nie będą ostateczne, np. z tytułu naliczania kar umownych, Zamawiający zatrzyma część wynagrodzenia, równą wysokości spornej kwoty, do czasu ostatecznego wyjaśnienia rozliczeń z podwykonawcami, np. poprzez akceptujące oświadczenie podwykonawcy lub prawomocny wyrok sądu i oświadczenie podwykonawcy o zapłacie.

(ust. 5-7) dotyczą Wykonawców zarejestrowanych w Polsce):

            - Należność za realizację przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na podstawie otrzymanej faktury VAT na rachunek rozliczeniowy wskazany na fakturze VAT widniejący w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020, poz. 106 ze zm.).

            - Jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r.           o podatku od towarów i usług, Zamawiający będzie narażony na ponoszenie odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe lub sankcje podatkowe, z których może zostać zwolniony na warunkach wynikających z tych przepisów, tj. korzystając przy płatności ceny, dokonywanej zgodnie z ust. 1, z mechanizmu podzielonej płatności uregulowanego w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, to skorzystanie przez Zamawiającego z ww. mechanizmu skutkować będzie uznaniem przez Strony za zaspokojenie w całości roszczenia o zapłatę należności za realizację przedmiotu umowy, przy założeniu, że suma wartości podatku od towarów i usług oraz wartości netto wykazanej na fakturze Wykonawcy odpowiada sumie wartości wpłaconej przez Zamawiającego na rachunek rozliczeniowy, wskazany na fakturze, oraz rachunek VAT Wykonawcy.

            - W wypadku wystąpienia okoliczności, wskazanej w ust. 6, Wykonawca oświadcza, iż nie będzie miał prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego.

            - Wykonawca może wystawić po kilka faktur do zakresu prac planowanych do realizacji w ramach przedmiotowej umowy.

§ 8.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto przedmiotu umowy, wskazanej w § 7, ust. 1 umowy, tj. na kwotę ………….. PLN (słownie: …………………).

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na wartość określoną w ust. 1, przed podpisaniem umowy, w formie ……………………...

- Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – dotyczy to zgody na      zmniejszenie o 70% sumy zabezpieczenia

- Pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie zostanie zwrócone do Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady – dotyczy to zmniejszenia o kolejne 30% sumy        zabezpieczenia.

- Jeżeli z uwagi na przedłużenie czasu wykonywania przedmiotu umowy, niezależnie od przyczyn tego wydłużenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych wygasłoby przed zakończeniem realizacji umowy, Wykonawca na 14 dni roboczych przed     wygaśnięciem takiego zabezpieczenia ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję lub wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w gotówce ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin. Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku Zamawiający może zażądać od gwaranta wypłaty z gwarancji i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia wszelkich swoich roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy według swego wyboru z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub w drodze potrącenia przysługujących mu wierzytelności wobec Wykonawcy z należnych Wykonawcy kwot z tytułu wykonania przedmiotu umowy. Dotyczy to w szczególności następujących roszczeń:

- z tytułu kar umownych,

- z tytułu odszkodowań należnych jakimkolwiek osobom trzecim, w tym podwykonawcom,

- z tytułu odszkodowań należnych Zamawiającemu, a w szczególności z tytułu odszkodowania równego różnicy pomiędzy całkowitym wynagrodzeniem należnym Wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy a wynagrodzeniem należnym innemu podmiotowi, któremu      Zamawiający na wypadek rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy powierzy dokończenie przedmiotu umowy,

- o zwrot poniesionych przez Zamawiającego (w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę) kosztów tytułem rekompensaty lub odszkodowania należnego osobom trzecim.

- Jeżeli Zamawiający będzie zaspokajać swoje roszczenia wobec Wykonawcy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a zabezpieczenie należytego wykonania umowy okaże się   niewystarczające dla zaspokojenia w całości roszczeń Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia przysługujących mu wierzytelności wobec Wykonawcy z należnych Wykonawcy kwot z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

§ 9.

Gwarancja i rękojmia:

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace: ............. miesięcznej

- Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przystępować do usuwania usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia na adres e-mail: ................ Termin naprawy,             z uwzględnieniem procesu technologicznego, zostanie uzgodniony z Zamawiającym podczas zgłoszenia Wykonawcy do naprawy.

- W razie niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu Wykonawcy, ma prawo zlecenia usunięcia usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy osobie trzeciej, zachowując uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad przedmiotu umowy, ujawnionych w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych po odbiorze, lecz tkwiących             w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rękojmia zostaje umownie rozszerzona w następujący sposób:

1)	okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji,

2)	w przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rękojmi, uprawnienia i roszczenia Zamawiającego 
z tytułu rękojmi wygasają po upływie jednego roku od wykrycia wady.

§ 10.

Kary umowne Wykonawcy:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu prac objętych umową - w wysokości 0,2 % wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze albo stwierdzonych w okresie gwarancji - w wysokości 0,2 % łącznej wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5 % łącznej wartości brutto niezapłaconego lub niezapłaconego w terminie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o       podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każde tego rodzaju naruszenie,

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 3 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każde tego rodzaju naruszenie,

- z tytułu braku wymaganej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w sytuacji zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżenia wobec terminu zapłaty określonego w umowie o podwykonawstwo lub dalszej umowie o podwykonawstwo - w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każde tego rodzaju naruszenie.

- W razie nieprzedłożenia przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w § 2 ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 5, co będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień wykonywania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z tymi postanowieniami umowy,

- z tytułu nieobjęcia ubezpieczeniem, o którym mowa w § 4 umowy, całego okresu obowiązywania umowy – w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień, w którym ubezpieczenie nie obowiązywało,

- w razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot umowy jest wykonywany z naruszeniem postanowień § 5 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 0,1 %  łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień wykonywania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z tymi postanowieniami umowy.

- za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, w wysokości 1.000,00 PLN za każdą osobę objętą przedmiotowym obowiązkiem skierowaną do realizacji zamówienia, która nie będzie zatrudniona (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę)

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 11.

Odstąpienie od umowy:

            - Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w wypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa lub w niniejszej umowie.

            - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- otwarcia likwidacji Wykonawcy,

- zajęcia majątku Wykonawcy,

- niewywiązywania się przez Wykonawcę z realizacji przedmiotu umowy, pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie.

- w wypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z jej postanowień, w     szczególności dotyczących należytego wykonywania obowiązków umownych lub w wypadku podania przez Wykonawcę nieprawdziwych danych w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych.

            - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego miesiąca od upływu terminu zapłaty rachunku, określonego w niniejszej umowie.

            - Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Pomimo odstąpienia od umowy pozostają w mocy zobowiązania Stron z tytułu gwarancji, kar umownych i prawa żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego.

            - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

§ 12.

Zmiany umowy:

- Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody Stron i zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych poniżej:

1)	zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – do ceny netto zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury;

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3)	wystąpienie okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania poniższych okoliczności, tj. m. in.:

  - działanie siły wyższej i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

  - wyjątkowo niesprzyjające warunki fizyczne, bądź atmosferyczne i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

  - wystąpienie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego                        i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

  - nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

  - wystąpienie zdarzeń, na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie prac wykonanie umowy w terminie i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

  - zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót i wynikające       z tego zmiany terminu wykonania robót,

  - braki lub wady w dokumentacji przetargowej lub innych dokumentach budowy                       i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

  - zmiany zakresu robót wynikające z decyzji administracyjnych i wykonania robót zamiennych oraz wynikająca z tego zmiana terminu wykonania robót i wartości wynagrodzenia umownego,

  - zmiana będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,                     w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

  - zmiana wynikająca z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio                    z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

  - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

  - zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego,

  - nieterminowe przekazanie placu budowy lub poszczególnych frontów robót                                      i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

  - wprowadzenie lub zamiana podwykonawcy – w przypadkach uzasadnionych, za pisemną zgodą Zamawiającego – dotyczy zakresu robót, który może być powierzony podwykonawcy, pomimo, że w ofercie Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom,

  - obniżenie wartości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany          w dokumentacji przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno       – prawnych nie będzie konieczny do wykonania,

  - w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach możliwa jest zmiana treści umowy w tym zakresie,

  - wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikającej                 z dokumentów rejestrowych,

  - niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

  - zmiana przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodująca konieczność dostosowania dokumentacji,

  - niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie                   i uruchomieniu obiektu.

4)	wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;

5)	zmiana Kierownika budowy lub osoby nadzorującej wykonywanie przedmiotu umowy/brygadzisty wskazanego/wskazanych w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie. Zamawiający dopuszcza zmianę ww. osób pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowana inna osoba posiada uprawnienia i doświadczenie wymagane w SWZ.

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

- Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 454 PZP. następujące wypadki, które wymagają jedynie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej z 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem:

1)	zmiana danych teleadresowych Stron;

2)	zmiana danych rejestrowych Stron;

3)	zmiana sposobu prowadzenia korespondencji pomiędzy Stronami.

§ 13.

Zamawiający jako administrator danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami określonego                     w ust. 1 rozporządzenia i wyłącznie w celu realizacji Umowy.

Wykonawca może przetwarzać jedynie takie kategorie danych osobowych (zakres przetwarzania danych), które są niezbędne do realizacji umowy.

Niniejszym Zamawiający udziela Wykonawcy oraz personelowi Wykonawcy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim (podpowierzenie). Wykonawca za działania i zaniechania podmiotów trzecich, którym powierzył dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak za           własne.

W kwestii ochrony danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do:

1)	zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem     przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

2)	zapewnienia, aby osoby mające dostęp do powierzonych, w ramach niniejszej umowy, danych osobowych były zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy (również po ustaniu Umowy).

Wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszelkie powierzone dane osobowe, w tym skutecznie usunąć je z nośników elektronicznych, niezwłocznie po zaprzestaniu obowiązywania umowy (łącznie z okresem obowiązywania zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji).

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w        zakresie przetwarzania danych osobowych, w następstwie czego Zamawiający - jako administrator danych osobowych zostanie zobowiązany na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany na podstawie przepisów karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć w całości poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego szkody.

§ 14.

Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego

W celu prawidłowego wykonania umowy Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, nr PESEL, stanowiska, formy zatrudnienia i uprawnień. Szczegółowe zasady przekazywania danych osobowych osób występujących w imieniu Wykonawcy oraz osób, którymi Wykonawca posługuje się do realizacji niniejszej umowy, w tym danych osób będących Podwykonawcami lub osobami zatrudnianymi przez Podwykonawców, wskazywane są w treści niniejszej umowy w paragrafach, ustępach lub punktach regulujących obowiązek Wykonawcy do ich przekazania.

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do przetwarzania powyżej opisanych danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy oraz oświadcza, że jest upoważniony do ich przetwarzania w tym zakresie.

Zamawiający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych z zachowaniem      przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Do szczegółowych zasad ochrony danych osobowych przez Zamawiającego, w tym podjętych środków technicznych w celu ochrony danych lub czasu ich przetwarzania, mają odpowiednie zastosowanie postanowienia wskazane w § 13.

§ 15.

Postanowienia końcowe:

- Umowa obowiązuje od dnia zawarcia przez Strony.

- W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

- Spory powstałe przy wykonywaniu umowy, nierozwiązane polubownie przez Strony, będą    rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- Załącznikami do niniejszej umowy są:

  - Oferta Wykonawcy na formularzu ofertowym wraz z załącznikami, w tym Wymagane oferowane parametry techniczne instalacji i urządzeń.

  - SWZ.

  - Wniosek o akceptację materiałów i urządzeń / Karta Materiałowa.

  - Przedmiar robót w zakresie realizacji zadania.

  - Kopia polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej.

WYKONAWCA:						ZAMAWIAJĄCY:

### Załącznik nr 3 do Umowy. Wniosek o akceptację materiałów i urządzeń / Karta Materiałowa.

|  |  | Gmina Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55 55-065 Jordanów Śląski |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Projekt | „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” - ETAP 1-szy |  |  |  |  |  |  |
| #### Dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Wykonawca |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Zamawiający | Gmina Jordanów Śląski |  |  |  |  |  |  |
| Nr dokumentu: | Miejsce i data wystawienia: |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj Materiału / Urządzenia: |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |  |  |  |  |
| Zgodność materiału: | □ Materiał zgodny z przykładowym produktem wymienionym w Kontrakcie |  |  |  | □Materiał równoważny do przykładowego produktu wymienionego w Kontrakcie |  |  |
| Odniesienie do wymagań Kontraktu (Specyfikacja Techniczna): |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowana Data dostawy na plac budowy: |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowana data wbudowania/ miejsce wbudowania: |  |  |  |  |  |  |  |
| Załączniki: |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |
| W imieniu Wykonawcy: | Imię i nazwisko: |  |  |  |  | data i Podpis |  |
|  | Stanowisko: |  |  |  |  | data i Podpis |  |

| Akceptacja materiałów/urządzeń |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uwagi: |  |  |  |
| Nadzór Autorski, po weryfikacji niniejszego wniosku informuje, że wnioskowany Materiał został: |  | □ ZAAKCEPTOWANY | □ ODRZUCONY |
| Data i podpis Nadzoru Autorskiego: |  |  |  |
| Inspektor Nadzoru, po weryfikacji niniejszego wniosku informuje, że wnioskowany Materiał został: |  | □ ZAAKCEPTOWANY | □ ODRZUCONY |
| Data i podpis właściwego Inspektora Nadzoru: |  |  |  |
| Data i podpis Zamawiającego: |  | □ ZAAKCEPTOWANY | □ ODRZUCONY |

Kopia do: Zamawiający □ Nadzór □ Wykonawca □

### Załącznik nr 4 do Umowy. Przedmiar robót w zakresie zadania.

Ocieplenie ścian budynków użyteczności publicznej

przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie Śląskim

### Załącznik nr 13. do SWZ. Rysunek Nr 2: Elewacja Frontowa – Północna.

Osobny dokument

### Załącznik nr 14. do SWZ. Rysunek Nr 3: Elewacja Tylna

Osobny dokument

### Załącznik nr 15. do SWZ. Rysunek Nr 4: Elewacja Zachodnia.

Osobny dokument

### Załącznik nr 16. do SWZ. Rysunek Nr 5: Elewacja Wschodnia.

Osobny dokument

### Załącznik nr 17. do SWZ. Przedmiar robót w zakresie zadania. 1. Ocieplenie ścian – wersja PDF

Osobny dokument

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.